|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk | Sannolikhet 1 till 5 | Konsekvens 1 till 5 | Riskvärde S x K = | Riskåtgärd |
| Inkorrekt rättning av uppgifter | 1 | 5 | 5 | Unit test och en ansvarig individ |
| Inte hitta någonstans att hosta servern | 1 | 5 | 10 | Back up server (Azure) |
| Tekniska komplikationer av nytt programmeringsspråk | 5 | 2 | 10 | Läsa dokumentation och använda internet |
| sjukdom | 3 | 3 | 9 | Alla ska kunna hoppa in och ersätta positionen |
| Inte håller deadlines | 2 | 5 | 10 | Tydlig planering och explicite skriva ut alla deadlines |
| Överskatta gruppens förmåga | 2 | 3 | 6 |  |
| Kommunikationssvårigheter eller missförstånd mellan beställaren och projektgruppen. | 3 | 5 | 15 | Regelbunden återkoppling och ansvarig individ |
| Kommunikationssvårigheter eller missförstånd inom projektgruppen | 1 | 4 | 4 | Uppmuntra frågor och tydlig dokumentation |
| Bristande användarvänlighet | 2 | 5 | 10 | Kommunikation med användare |
| Risk för dålig kompatibilitet för vissa plattformar | 2 | 2 | 4 | testa |
| Inte få ordning på login och user management | 4 | 3 | 12 | Research i förväg och ha de i åtanke |
| Produkten kanske inte levereras | 1 | 5 | 5 | Planering |
| Ändringar i krav/specifikationer | 4 | 4 | 16 | Bra kommunikation med kunden och regelbundna möten |
| Dåligt definierat roller | 1 | 5 | 5 | Bra kommunikation inom projektgruppen |